АДМИНИСТРАЦИЯ  СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА   ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

___25.03.2024__№ 52

с. Лебедевка

О мероприятиях по организации пропуска

паводковых вод на территории

Совхозного сельсовета Искитимского района

Новосибирской области в 2024 году

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и п.7 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об организации местного самоуправления», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком обеспечении защиты населения и объектов экономики на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план превентивных мероприятий по организации пропуска паводковых вод на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Приложение 1);

- Утвердить состав противопаводковой комиссии Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Приложение 2);

- Противопаводковой комиссии Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области  выполнить следующие мероприятия:

  - Уточнить и откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  (паводковые явления);

  - Определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противо паводковых мероприятий и выполнения аварийно-восстановительных работ, организацию связи с ними, порядок оповещения и сбора;

  - Организовать создание в необходимых объемах запасов материально-технических средств, топлива для котельных, инертных материалов и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения в населенных пунктах, подверженных подтоплению (МУП ИР «Северное»);

  - Провести мероприятия по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до населения сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним. Определить и подготовить пункты размещения отселяемого населения, вывоз материальных ценностей, в том числе личного скота с затопленных территорий, порядок обеспечения населения необходимыми условиями проживания.

  - Организовать и обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек. Назначить ответственных лиц и составить график их дежурств, для отслеживания паводковой обстановки и принятия своевременных мер;

  - Организовать мероприятия по очистке кровли зданий и сооружений от снега, обваловке котельных и обеспечит меры безопасности при проведении противопаводквых работ;

  - С началом паводкового периода ежедневно к 09.00 предоставлять в КЧС и ПБ района через МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» информацию по установленной форме о поводковой обстановке, при осложнении - немедленно;

  - МУП ИР «Северное» ликвидировать несанкционированно построенные дамбы и плотины, а также искусственно созданные снежные дамбы в целях исключения подтопления;

  - МУП ИР «Северное» до наступления паводка, обеспечить беспрепятственный доступ автотранспорта и спецтехники к дамбам и плотинам на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области;

  - МУП ИР «Северное» обеспечить техническое состояние водопропускных устройств, в том числе водных спусков ГТС находящихся на подведомственных территориях;

  - Заключить соглашения с организациями способными организовать готовность техники, предназначенной для работы в условиях паводка.

- Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совхозного сельсовета » и на официальном сайте Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Совхозного сельсовета

Искитимского района Новосибирской области                       А.В.Никулин

Приложение 1

к постановлению администрации

Совхозного сельсовета

Искитимского района

Новосибирской области

От 25.03.2024  № 52

ПЛАН

Организации пропуска паводковых вод на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка плана комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области | до 06.03.2024 | Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, противопаводковая комиссия Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области |
|  | Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, безаварийным сбросом паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций | до 06.03.2024 | Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, директор МУП ИР «Северное», АО АФ «Лебедевская», |
|  | Организовать и обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек. Назначить ответственных лиц и составить график их дежурств, для отслеживания паводковой обстановки и принятия своевременных мер. | В паводковый период | Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, директор МУП ИР «Северное», противопаводковая комиссия Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области |
|  | Организация работ по регулярной очистке водосточных труб, водосборных колодцев и перепускных труб , коллекторов от мусора и льда на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Обследование дорожного полотна, дорожных сооружений с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод. | до 01.04.2024 | Директор МУП ИР «Северное» |
|  | Информирование населения о прохождении паводкового периода, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | в паводковый период | Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, специалист ГО и ЧС администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, директор МУП ИР «Северное» |
|  | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы. | март-апрель | Противопаводковая комиссия, глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, директор МУП ИР «Северное» |
|  | Организация дежурств аварийной членов противопаводкой комиссии для решения возникающих задач (при необходимости). | в паводковый период | Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, директор МУП ИР «Северное» |
|  | Информирование о гидрологической обстановке населения и КЧС района | в период весеннего паводка | Специалист ГО и ЧС |
|  | Обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости граждан, временно отселяемых из зоны подтопления (при необходимости) | в паводковый период | Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, АО АФ «Лебедевская» |

Приложение 2

к постановлению администрации

Совхозного сельсовета

Искитимского района

Новосибирской области

от 25.03.2024   № 52

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области

| № п/п | Члены комиссии | должность |
| --- | --- | --- |
|  | Никулин Андрей Владимирович | Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области |
|  | Ганке Вера Александровна | Заместитель главы администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области |
|  | Ковтун Олег Александрович | директор МУП ИР «Северное» |
|  | Нефоросная Лилия Владимировна | Директор МКОУ «СОШ с. Лебедевка» ИР НСО |
|  | Кривошеева Людмила Васильевна | Директор МКОУ СОШ п. Маяк ИР НСО |
|  | Гулиева Марина Петровна | Директор МКОУ «СОШ с. Сосновка» ИР НСО |
|  | Безроднов Иван Константинович | фельдшер ФАП с. Сосновка |
|  | Новикова Наталья Юрьевна | руководитель амбулатория с. Лебедевка |
|  | Плужников Андрей Михайлович | депутат Совета депутатов Совхозного сельсовета |
|  | Атаманова Наталья Алексеевна | депутат Совета депутатов Совхозного сельсовета |