Календарный график реализации мероприятий

в рамках приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

Совхозного сельсовета Искитимского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочный срок реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов: |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом, с. Лебедевка, ул. Комсомольская, д. 1 | июль 2017 |  |
| 2 | Многоквартирный жилой дом, с. Лебедевка, ул. Комсомольская, д. 3 | июль 2017 |  |
| 3 | Многоквартирный жилой дом, с. Лебедевка, ул. Комсомольская, д. 5 | июль 2017 |  |
| 4 | Многоквартирный жилой дом, с. Лебедевка, ул. Комсомольская, д. 7 | август 2017 |  |
| 5 | Многоквартирный жилой дом, с. Лебедевка, ул. Комсомольская, д. 9 | август 2017 |  |
| 6 | Многоквартирный жилой дом, с. Лебедевка, ул. Комсомольская, д. 11 | август 2017 |  |
| 7 | Многоквартирный жилой дом, с. Лебедевка, ул. Комсомольская, д. 13 | август 2017 |  |
| II. | Общественные пространства: |  |  |
| 8 | Благоустройство центральной площади в с. Лебедевка | сентябрь 2017 |  |

Глава Совхозного сельсовета                                                                        Н.Г. Орлов

Заковряшин Андрей Николаевич

8 (383-43) 5-13-13