АДМИНИСТРАЦИЯ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.11.2014       244

___________№___________

с. Лебедевка

Об   утверждении  Муниципальной     программы

«Комплексное  развитие систем коммунальной

инфраструктуры   на     территории Совхозного

сельсовета Искитимского района Новосибирской

области на 2015-2017 годы».

В соответствии со статей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Совхозного сельсовета, решением Совета  депутатов от 18.09.2014 г. № 155 « Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Совхозном сельсовете Искитимского района Новосибирской области», Постановление администрации Совхозного сельсовета от 18.08.2014 №179 «Об утверждении Порядка разработки, и оценки эффективности муниципальных программ Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	  Утвердить Муниципальную программу     «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории  Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы», администрации Совхозного  сельсовета  предусмотреть в бюджете поселения денежные средства на реализацию муниципальной программы.

2.	Установить, что в ходе реализации муниципальной  программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории  Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3.	Настоящее  постановление вступает в силу с 01.01.2015г.

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Совхозного сельсовета                                         А.В.Никулин

Приложение

к постановлению администрации

Совхозного сельсовета

от 13.11.2014г. № 244

Муниципальная   программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области

на 2015-2017 годы»

Паспорт

Муниципальной   программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории  Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области» на 2014-2020 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», |
| Разработчик программы | Администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области |
| Исполнители программы | Администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области МУП ЖКХ «Совхозное» |
| Контроль за реализацией программы | Осуществляется в Порядке, определенным постановлением администрации Совхозного сельсовета от 18.08.2014 № 179 |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, обеспечение окупаемости предприятия ЖКХ; обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества услуг, предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | 2015-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования - средства местного бюджета, средства областного бюджета. Всего: 200,0тыс.рублей, в том числе по годам реализации 2015г-100,0тыс.рублей; 2016г100,0тыс.рублей; 2017г- 0,0тыс.рублей; Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2017 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета сельсовета с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Мероприятия программы | 1. В сфере водоснабжения: - реконструкция артезианских скважин; - строительство новых водопроводных сетей; - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; - мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); - устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 2. В сфере теплоснабжения: снабжение тепловой энергией жителей населения, предприятий и организаций 3. В сфере энергоэффективности: экономия бюджетных расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе не менее 3% в год - оснащение приборами учета воды объектов жилищного фонда; - применение новых современных технологий в процессе эксплуатации зданий и инженерных коммуникаций. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №    131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. №    210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Муниципальная программа Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы» (далее именуется Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Реконструкция и капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения отвечает интересам жителей Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области  и позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области  за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат частного сектора;

- повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Реконструкция и капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения - это проведение работ по замене их на более современные, долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Совхозный  сельсовет Искитимского района из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, областного, районного и местного бюджета, внебюджетных источников и средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: обеспечение устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства на основе его последовательного реформирования, повышения качества услуг, совершенствования тарифной политики и системы расчетов за услуги ЖКХ, создание условий для качественного развития общественной инфраструктуры поселения.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- организация стабильной подачи потребителям воды, улучшение качества питьевой воды;

- снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, и теплоснабжения;

- проведение модернизации и замены устаревшего и отработанного оборудования.

В настоящей Программе определяются сроки проведения мероприятий:

- по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области;

- объемы финансирования согласно указанным мероприятиям, исходя из изменений подключаемой электрической нагрузки к системам энергоснабжения, потребности в изменении производительности систем водоснабжения, водоотведения, увеличения пропускной способности сетей инженерно-технического обеспечения  населенных пунктов.

3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа реализуется в течение 2015-2017 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры.

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается специализированное предприятие Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ «Совхозное», которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению по холодному водоснабжению и теплоснабжению и осуществляет сбор платежей  за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости  от потребления услуг, наличия льгот и субсидий.

4.1. Водоснабжение

Существующая система водоснабжения Совхозного сельсовета, а именно с.Лебедевка , п.Маяк,  с.Сосновка  обусловлена особенностью застройки  населенных пунктов.

Протяженность водопровода, находящегося в муниципальной собственности, составляет 39,0 км. На всей территории поселений требуется капитальный ремонт водопровода, износ водопроводных труб составляет 80,0%.

Источником водоснабжения населенных пунктов Совхозного сельсовета являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, по биологическим показателям соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая»,. По химическому составу не соответствует. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей-11,	по числу водопроводных скважин. От каждой скважины своя сеть, сети  закольцованы.

4.2. Энергосбережение

В рамках раздела "Энергоэффективность  и энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры " необходимо предусмотреть мероприятия по внедрению в жилищно-коммунальное хозяйство энергосберегающих материалов и технологий:

в области водоснабжения :

– установка автоматического регулирования  при водоснабжении населения с использованием скважины.

в области теплоснабжения:

- установка автоматического регулирования при подаче тепла населению с использованием прибора учета

5. Перечень основных мероприятий программы.

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы — снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции и модернизации.

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Губернатора Новосибирской области и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- текущий  ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-,  водоснабжению. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления услуг на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятию коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-,тепло-,и  водоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы.

Администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области  в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу - подает бюджетные заявки на финансирование Программы;

- распределяет бюджетные средства по основным направлениям Программы;

- определяет ежегодный объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- определяет ежегодный объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;

- формирует и подает в Администрацию Искитимского района пакет документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 05 июля 2013 года №    44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации муниципальных Программ и расходовании средств в Администрацию Новосибирской области  и Администрацию Искитимского района.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области  с привлечение средств федерального, областного и районного бюджетов. Общий объем финансирования Программы составляет 200,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы по годам

| Источник финансирования | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Совхозного сельсовета | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| Всего | 100,0 | 100,0 | 0,00 |

Финансирование Программы предусматривает финансирование из областного и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Распределение субсидий, выделяемых за счет средств областного и районного бюджетов, осуществляется по методике, утвержденной Законом Новосибирской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Объемы финансирования Программы на 2015-2017 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

— обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения);

— поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

— сократить ежегодные потери воды, тепла в системе водоснабжения, теплоснабжения.

Приложение № 1

к комплексной Программе развития

коммунальной инфраструктуры

Совхозного сельсовета на 2015-2017 гг.

Перечень основных мероприятий программы на 2015-2017 годы

| №п/п | Наименование объекта | Объем работ | ИТОГО, тыс.руб. | 2015г, тыс.руб | 2016г, тыс.руб | 2017г, тыс.руб | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт водопровода с.Лебедевка | 50м | 50,00 | 50,0 |  |  |  |
| 2. | Текущий ремонт теплотрассы с.Лебедевка | 50м | 50,00 | 50,0 | 0 |  |  |
| 3. | Текущий ремонт водопровода п.Маяк | 50м | 50,0 | 0 | 50,0 |  |  |
| 4. | Текущий ремонт теплотрассы п.Маяк | 50м | 50,0 | 0 | 50,0 |  |  |
|  | ИТОГО: | 200м | 200,00 | 100,00 | 100,0 |  |  |